Executive Summary

बैठक का मुख्य विवरण और निर्णय नीचे दिए गए हैं:

- नया वर्कफ़्लो निर्णय: डिवीजनल कमिश्नर और कलेक्टर के लिए एक नया इंस्पेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें विभागवार (Department-wise) चेकलिस्ट और एसेट्स की निगरानी की जाएगी।

- प्रमुख कार्यात्मकता (Features): फील्ड इंस्पेक्टर अब मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रपोज़्ड एक्शन (विकास या अनुशासनात्मक) और सिफारिशें दर्ज करेंगे, जो सीधे संबंधित जिला विभाग प्रमुख (HOD) और कलेक्टर को पैरेलल (Parallel) दिखाई देंगी।

- निगरानी और SLA: सिस्टम में एक वेब पैनल होगा जहाँ डिवीजनल कमिश्नर यह देख सकेंगे कि कुल कितने इंस्पेक्शन हुए, किन पर एक्शन लिया गया (Completed) और कौन से मामले लंबित (Pending) हैं।

- डिलिवरी टाइमलाइन: Speaker 3 और टीम आज शाम 4:00 बजे तक प्रारंभिक वर्कफ़्लो और टाइमलाइन तैयार करेंगे, जिसे Nidhi और Speaker 2 आज ही कमिश्नर को ब्रीफ करेंगे।

- अगले कदम: Nidhi और Speaker 2 को सभी संबंधित विभागों से विशिष्ट चेकलिस्ट प्राप्त करनी है, हालांकि टीम तब तक एक जनरल चेकलिस्ट के साथ डेवलपमेंट शुरू कर देगी।

Full Summary

सिस्टम सुधार और कार्यप्रवाह की आवश्यकताएँ

- वर्तमान निरीक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि केवल निरीक्षण ही न हो, बल्कि उसके बाद की जाने वाली कार्रवाइयों की निरंतर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी की जा सके।

  - Nidhi ने बताया कि वर्तमान में ट्राइबल्स क्षेत्र में निरीक्षण तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या बदलाव हुए, इसकी ट्रैकिंग के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।

  - सिस्टम में एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जहाँ निरीक्षण करने वाली टीम अपनी सिफारिशें (Recommendations) दे सके।

  - इन सिफारिशों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए:

    - विकास संबंधी मुद्दे (Developmental Issues): जैसे कि स्कूल में पानी की टंकी या अन्य बुनियादी ढांचे की कमी।

    - अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action): अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली विभागीय कार्रवाई।

जिला और संभाग स्तर पर रिपोर्टिंग संरचना

- प्रस्तावित कार्यप्रवाह के अनुसार, निरीक्षण डेटा को समानांतर रूप से दो प्रमुख अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए।

  - डेटा को संबंधित विभाग के जिला प्रमुख (HOD) और जिला कलेक्टर दोनों को भेजा जाएगा ताकि दोनों को गतिविधियों की जानकारी रहे।

  - जिला कलेक्टर यह निगरानी करेंगे कि क्या विभागीय अधिकारी प्राप्त सिफारिशों पर उचित समय सीमा के भीतर कार्रवाई कर रहे हैं।

- सिस्टम में संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) के लिए एक नया लॉगिन स्तर जोड़ा जाएगा।

  - Speaker 2 ने सुझाव दिया कि एक डिवीजन टैब बनाया जाए जहाँ आयुक्त अपने संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों (जैसे इंदौर संभाग के 5 जिले) का डेटा देख सकें।

  - आयुक्त यह देख पाएंगे कि कितने निरीक्षण किए गए, किन पर जवाब आ गया है और कौन से मामले अभी भी लंबित हैं।

तकनीकी कार्यान्वयन और पोर्टल सुविधाएँ

- नए वर्कफ़्लो को परख सिस्टम के मौजूदा ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे।

  - मोबाइल और वेब दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी, हालाँकि मुख्य रिपोर्टिंग वेब पैनल पर केंद्रित होगी।

  - विभाग के एचओडी अपने लॉगिन के माध्यम से यह अपडेट करेंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है और संबंधित पत्र या साक्ष्य अपलोड करेंगे।

- चेकलिस्ट के संबंध में निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट विभागीय डेटा का इंतज़ार नहीं किया जाएगा।

  - Speaker 2 और Speaker 3 ने तय किया कि एक सामान्य चेकलिस्ट (General Checklist) और 'ओपन रिमार्क' फील्ड तैयार की जाएगी।

  - इससे फील्ड ऑफिसर अपनी सिफारिशें स्वतंत्र रूप से लिख सकेंगे और प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।

समय सीमा और अगले कदम

- बैठक में स्पष्ट समय सीमा तय की गई है ताकि कमिश्नर सर को प्रगति के बारे में सूचित किया जा सके।

  - Speaker 3 और उनकी टीम आज 2026-07-31 को शाम 4:00 बजे तक एक विस्तृत कार्यप्रवाह (Workflow) दस्तावेज़ तैयार करके देंगे।

  - Nidhi और अन्य टीम के सदस्य आज शाम को ही कमिश्नर सर से मिलकर उन्हें इस नए प्लान के बारे में ब्रीफ करेंगे।

- विकास कार्य की प्रारंभिक समय सीमा के अनुसार, टीम सोमवार या मंगलवार तक पहला हिस्सा पूरा करके देने का प्रयास करेगी।

  - सिस्टम में लंबित (Pending) और पूर्ण (Completed) कार्यों को अलग-अलग दिखाने के लिए स्टेटस डैशबोर्ड बनाया जाएगा।

  - Speaker 2 ने निर्देश दिया कि बहुत गहरे तकनीकी विवरणों में जाने के बजाय फिलहाल मुख्य फ्लो को जल्द से जल्द चालू किया जाए।